# Tijd & inspanning — Intranet-app Fresh Forward

Indicatie van de bestede tijd en geleverde inspanning. Opgesteld 8 juni 2026.

## Methodiek

Er is geen formele urenregistratie bijgehouden. Deze indicatie is afgeleid uit twee bronnen: (1) de bewerkingsdatums van de projectbestanden en (2) de omvang en het aantal opgeleverde versies. De activiteitsvensters hieronder geven per dag de tijd tussen de eerste en laatste bestandswijziging — dit is inclusief pauzes en dus een bovengrens, geen aaneengesloten werktijd.

## Activiteit per dag

| Dag | Eerste edit | Laatste edit | Activiteitsvenster | Bewerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 mei | 08:36 | 08:36 | — | 1 (alleen logo) |
| 3 jun | 07:35 | 16:16 | ± 8,7 u | 10 |
| 4 jun | 05:28 | 18:35 | ± 13,1 u | 18 |
| 5 jun | 13:48 | 15:07 | ± 1,3 u | 8 |
| 6 jun | 11:32 | 21:49 | ± 10,3 u | 12 |
| 7 jun | 04:42 | 19:45 | ± 15,1 u | 14 |
| 8 jun | 05:46 | 18:29 | ± 12,7 u | 48 |
| Totaal |  |  | ± 61 u | 111 |

Gewerkt op 6 actieve dagen (3 t/m 8 juni), met een eerste logo-aanzet op 28 mei. De 8e was veruit de drukste dag.

## Schatting werktijd

- Activiteitsvensters samen: ± 61 uur (inclusief pauzes).

- Reële geconcentreerde inzet: geschat 35–50 uur, verspreid over 6 dagen.

## Omvang van het werk

| Onderdeel | Omvang |
| --- | --- |
| Broncode | ± 10.100 regels TypeScript over 49 bronbestanden |
| Functiemodules | ± 24 modules: account, agenda, competitie/ELO, kantine, meldingen, noodmelding, trainingen, verlof, verjaardagen, bugmelding, smoelenboek, prikbord, push/PWA, beveiliging, audit, zoek, bezoek |
| Build-iteraties | Versies tot en met v108 — ruim 100 opeenvolgende builds |
| Documentatie | 26 ontwerp-, spec- en auditdocumenten (o.a. AVG/security, roadmap, premium-checklist) |
| Infrastructuur | Cloudflare Workers + D1-database (EU) + KV + PWA met web-push |

## Aanverwante opgeleverde systemen

Naast de kern-intranet is in dezelfde periode nog gebouwd, deels in aparte werksessies (niet in bovenstaande uren meegerekend):

- Bezoekersregistratiesysteem — zelfbediening in 4 talen (NL/EN/DE/ES), digitale handtekening, QR-print, eigen Cloudflare-Worker met D1-database (EU), volledig AVG-conform; push loopt via het intranet.

- Aanzet generiek platform — herbruikbare basislaag (beveiliging, i18n, web-push, module-registry) op basis van de intranet als referentie.

Let op: dit zijn onderbouwde schattingen op basis van bestandsactiviteit, geen exacte tijdregistratie.